ដែន  ·  DAEN

# DAEN 产品需求、边界、技术与品牌方案

V1.0  |  Connect Every Place.

产品定位  ·  MVP 范围  ·  技术蓝图  ·  品牌系统

方案属性：讨论稿 / 可编辑基线
版本日期：2026 年 10 月 5 日

# 文档说明与决策状态

本方案把当前对话中明确表达的产品定位转成可讨论、可拆解的 V1.0 产品与技术基线。只有对话直接支持的事项标为“已确定”；产品形态、目标市场、技术与路线选择若尚未由负责人确认，则标为“假设/建议”；尚未进入当前交付边界的能力标为“后续规划”。

| 状态 | 含义 | 本文件中的用法 |
| --- | --- | --- |
| 已确定需求 | 用户在引用对话或本次需求中明确提出。 | 可作为当前需求基线，但仍需在正式立项时确认验收责任人。 |
| 假设 / 建议 | 为了形成完整方案所作的产品、架构或设计建议。 | 供评审和试点验证；未经决策，不视为承诺或既定事实。 |
| 后续规划 | 有战略关联但不属于 MVP 必需交付。 | 仅保留方向与触发条件，不作为当前开发范围。 |

## 当前可确认的基线

已确定：DAEN 的产品表达为 AI Native Organization Operating System，面向人类员工、AI Agent、项目、工作流、知识、工具、模型与 Runtime 的协同运行。

已确定：Virtual AI Office 是组织运行引擎之上的可视化交互层，不是独立的装饰大屏。

已确定：品牌名为 ដែន / DAEN / 域联，口号为 Connect Every Place.；本次明确要求控制 MVP，不把地图 App、全国自有底图、复杂微服务或 Kubernetes 混入当前目标。

引用对话补充的方向：Geo Core 是地理位置基础设施，而不是地图 App。此条可视为范围原则；具体地理业务仍需验证。

## 方案结论摘要

建议先验证一个组织内的“成员 / Agent → 项目与任务 → 工作流执行 → 结果与审计”闭环。MVP 用模块化单体、关系数据库、对象存储、后台队列和托管地图 / 地理编码服务。地图能力先服务于 Place 的引用、权限和上下文；不建设面向大众的地图产品，也不建设全国底图。

# 一、项目背景与产品定位

## 1.1 背景

组织开始把 AI Agent、自动化工作流和外部工具纳入日常运营，但角色、任务、知识、授权和执行结果分散在不同系统中，导致管理者难以看清“谁在做什么、基于什么资料、使用了哪些权限、结果如何复核”。DAEN 的机会假设是提供一个统一的组织运行界面与基础运行层，把人、Agent、任务、工作流和场所上下文连接起来。

以上问题描述是产品问题假设，引用对话未提供客户访谈、现有系统盘点或付费证据。V1.0 应被视为产品方案基线，而不是市场需求已获验证的结论。

## 1.2 定位

DAEN = AI Native Organization Operating System：面向团队和组织，让人类成员与 AI Agent 在统一的组织、项目、工作流、知识、工具和运行环境中协同完成工作。

品牌表达：ដែន / DAEN / 域联；Connect Every Place. 这里的 Place 既可指组织中的数字工作空间，也可扩展为物理场所与服务节点。后者属于待验证的地理场景延展，不应从口号直接推导为地图产品。

## 1.3 问题与结果

| 对象 | 当前可能的摩擦（假设） | DAEN 希望提供的结果 |
| --- | --- | --- |
| 组织负责人 | AI 使用分散，权限与责任不清，结果难追溯。 | 在组织边界内配置成员、Agent、任务和授权，并审阅执行记录。 |
| 团队成员 | 任务、上下文、工具和交接信息散落。 | 在项目与任务上下文中协作，按权限调用工具并交接结果。 |
| Agent / 自动化 | 缺少可控身份、任务边界、凭据隔离与失败处置。 | 以受限身份执行明确任务，记录输入、工具调用、审批和输出。 |
| 有地点上下文的运营团队（待验证） | 地点资料和组织工作流分离。 | 通过 Place / Geo Core 把地点作为业务对象关联到任务和流程。 |

# 二、使命、愿景与核心价值

| 项目 | 方案表述 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 使命 | 让组织中的人、AI 与工作发生连接，让协作可理解、可执行、可追溯。 | 假设 / 建议 |
| 愿景 | 成为连接数字工作空间与真实服务场所的组织运行基础设施。 | 假设 / 建议 |
| 核心价值一 | 组织化：成员、Agent、项目、任务与知识共享一个权限边界。 | 从定位推导的产品原则 |
| 核心价值二 | 可控执行：先授权、再运行；关键动作可审批、可暂停、可撤销。 | 假设 / 建议 |
| 核心价值三 | 可追溯：任务、工具调用、数据来源与执行结果形成审计链。 | 假设 / 建议 |
| 核心价值四 | 地点可连接：Place 是可被引用和关联的业务对象，地图服务只是可替换的呈现与地理能力。 | 范围原则 + 建议 |

# 三、目标用户与核心场景

初期目标用户应以可接触、可控制数据和流程的小型团队或业务单元为对象。下列细分是待验证的客户假设，不代表已确定市场。

| 角色 / 用户 | 需要完成的工作 | MVP 价值 |
| --- | --- | --- |
| 组织所有者 / 管理员 | 建立组织，邀请成员，配置角色与 Agent，管理连接器。 | 组织空间、成员角色、Agent 注册与权限管理。 |
| 项目负责人 | 拆解项目任务、分派人员 / Agent、查看进展、处理阻塞。 | 项目、任务、状态流转、活动记录与基础工作流。 |
| 执行成员 | 接收任务、补充上下文、提交结果、请求审批或转交。 | 任务工作台、评论、附件、审批请求与交接记录。 |
| AI Agent | 在限定任务、数据范围和工具许可内执行。 | Agent 身份、运行记录、受限工具调用及人工确认点。 |
| 地点运营人员（候选） | 维护场所资料，把地点关联到工作任务或流程。 | Place 记录、地址 / 坐标、来源和基础查询；仅在试点需要时进入 MVP。 |

## 3.1 优先场景（建议排序）

组织内任务交付：负责人创建任务、指定成员或 Agent、提供资料与工具权限，接收结构化结果并复核。

Agent 受控执行：Agent 领取任务，在明确预算 / 工具范围内执行；遇到高风险动作进入人工审批；所有步骤留痕。

项目状态可见：成员、Agent、任务状态、阻塞与最近活动汇总在工作台和 Virtual AI Office 中。

地点关联工作（条件场景）：为任务选择组织 Places，记录坐标或外部地图引用；只在客户流程明确依赖地点时启用。

## 3.2 需求验证问题

谁是实际付款人，购买的是团队协作、Agent 治理，还是特定垂直流程？

一个试点组织每周有多少任务依赖 Agent？发生错误或权限越界的成本是什么？

目标组织是否需要把真实地址、坐标或现场人员接入流程？地点数据由谁维护？

相较现有项目管理、自动化和 AI 工作台，DAEN 能否显著降低切换成本或风险？

# 四、产品边界与非目标

| 范围类别 | 纳入 / 排除边界 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 组织运行核心 | 组织、成员、角色、Agent、项目、任务、工作流、知识引用、工具连接、运行记录。 | 已确定方向；具体 MVP 切片为建议 |
| Virtual AI Office | 桌面 / 网页端组织运行可视化与导航，反映真实对象和状态。 | 已确定为交互层定位 |
| Geo Core | 地址、坐标、Place 引用、地理查询适配；服务 DAEN 业务。 | 已确定“基础设施而非地图 App”；细节为建议 |
| 地图 App / 大众导航 | 不做面向消费者的地图、导航、路线规划和用户贡献地图。 | 明确非目标 |
| 全国自有底图 | 不采集、生产或维护全国全量道路与兴趣点底图；通过服务适配器调用托管供应商。 | 明确非目标 |
| 微服务 / Kubernetes | MVP 不拆复杂微服务，不建设 Kubernetes 平台。 | 明确非目标 |
| 全自主 Agent | 不允许 Agent 无边界地访问全部组织数据、任意工具或自动完成不可逆操作。 | 建议边界 |
| 企业级平台化 | 多云、复杂租户隔离、跨区容灾、插件市场、计费与 SLA 平台化不进入 MVP。 | 后续规划 |

## 4.1 MVP 范围闸门

新增功能只有在它支撑“创建并交付一个可审计任务”闭环，或是当前试点的明确阻塞项时，才进入 MVP。任何需要独立地图用户增长、全国数据运营、复杂基础设施团队或大规模生态供给的工作，都需另立阶段评审。

# 五、核心产品架构与功能模块

产品分为组织运行核心、执行与集成能力、地理位置能力、可视化交互层和平台基础能力。MVP 先以单一应用内部的模块边界承载；模块划分不等于微服务拆分。

| 层 / 模块 | 职责 | MVP 建议 |
| --- | --- | --- |
| 组织与身份 | 组织、成员、角色、邀请、Agent 身份与状态。 | 必须：单组织/租户模型与 RBAC 起步；内部采用 tenant_id 预留隔离。 |
| 项目与任务 | 项目、任务、依赖、状态、评论、附件、交接。 | 必须：可创建、分配、推进、提交、复核、关闭。 |
| 工作流与运行 | 触发条件、步骤、执行状态、重试、取消、人工审批。 | 基础串行工作流；复杂编排放后续。 |
| 知识与上下文 | 文档/链接引用、版本、任务上下文与访问校验。 | 先引用既有文件或链接；检索增强和知识图谱后置。 |
| 工具与模型连接 | 工具定义、凭据引用、模型提供方适配、调用记录。 | 少量服务端连接器；密钥外置；逐工具授权。 |
| 运行控制台 | Agent 执行队列、状态、错误、预算、审批和暂停。 | 必须具备操作可见性和人工介入。 |
| Geo Core / Places | Place 数据对象、地址与坐标、外部地理服务适配。 | 最小数据对象/引用接口；仅按试点需要开放录入与搜索。 |
| Virtual AI Office | 组织、项目、成员 / Agent、任务状态的空间化视图。 | 二维网页工作台优先；用真实数据驱动；可切回列表视图。 |
| 平台基础能力 | 通知、审计、可观测性、租户配置、备份恢复。 | 单一区域、托管服务、结构化日志与基础告警。 |

# 六、Virtual AI Office 在整体产品中的位置

Virtual AI Office 是 DAEN 的可视化交互与空间导航层。它展示组织运行状态并让用户进入真实对象；组织、项目、任务、权限、流程和 Agent Runtime 才是权威业务层。办公室里的工位、房间或移动动画不能替代数据状态，也不能制造“Agent 正在工作”的虚假反馈。

| 交互对象 | 映射的真实对象 | 可用操作 / 状态 |
| --- | --- | --- |
| 办公室 / 团队区域 | 组织、部门或项目空间。 | 进入空间、过滤项目、查看角色与运行状态。 |
| 员工 / Agent 形象 | Member / Agent 身份对象。 | 查看在线/可用/忙碌/暂停状态、当前任务与权限摘要。 |
| 桌面 / 任务卡 | Task / Run。 | 打开详情、查看输出、批准 / 拒绝高风险动作、暂停或重试。 |
| 房间 / 工作区 | Project / Workflow。 | 按项目或流程查看进度、队列和阻塞。 |
| 地点节点 | Place。 | 查看地址、来源、坐标与关联任务；在授权范围内跳转外部地图。 |

## 6.1 MVP 交互要求

默认提供列表 / 看板等高效工作视图；Office 视图是附加导航，不成为唯一入口。

每个可点击元素必须进入可操作的真实对象详情，并显示最后更新时间与状态来源。

明确区分可用、运行中、等待审批、失败、暂停、已完成；断线或数据过期时显示更新时间。

低带宽、窄屏和辅助技术下仍可完成核心任务，不把重要权限控制藏在空间动画中。

# 七、DAEN ID、Places、Access、Route、Mobility、Logistics、API / Cloud 能力层

下列名称按能力域定义为产品架构建议。除 DAEN、品牌和地点基础设施方向外，其余均不视为用户已经确认的正式产品模块或承诺。

| 能力域 | 建议定义 | MVP 边界 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAEN ID | 统一标识组织、成员、Agent、应用和 Place 的身份 / 引用体系。 | 内部 UUID；用户可读 slug；不建设跨组织公共身份网络。 | 假设 / 建议 |
| Places | 组织可管理和引用的地点对象，可关联项目、任务、资产或服务。 | 地址、经纬度、来源、组织归属、可见性；无地图编辑器。 | 方向有依据，模型建议 |
| Access | 基于组织、角色、资源与动作的授权、审批和审计。 | RBAC + 资源归属；Agent 单独授权；敏感动作需人工确认。 | 假设 / 建议 |
| Route | 地点间路线计算、工作任务路由或工作流分派的适配能力。 | MVP 不做自建导航引擎；仅外部链接 / 可选供应商适配。 | 后续规划 |
| Mobility | 人员、车辆、移动设备或现场任务状态的连接能力。 | 不实时追踪个人；试点无硬需求时不实现。 | 后续规划 |
| Logistics | 配送、调度、库存 / 资产或服务网络工作流。 | 不进入通用 MVP；未来作为行业工作流包验证。 | 后续规划 |
| API / Cloud | 稳定 API、Webhook、连接器及托管运行环境。 | 先内部 API 与必要 webhook；单区域托管部署。 | 渐进实施 |
| Geo Core | 地址标准化、坐标、地理查询与地图提供商适配。 | 采用供应商抽象和来源标记，不托管全国地图数据。 | 已确定边界，细节建议 |

# 八、MVP / V1 / V2 / Phase 3 路线图

| 阶段 | 目标与交付 | 明确不做 | 建议验收信号 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP | 单组织试点；成员/Agent 身份、项目/任务、基础串行工作流、工具授权、人工审批、运行记录、审计；Office 视图可选；Place 最小对象仅在试点必要时启用。 | 公众地图、路线引擎、全自动 Agent、多租户自助注册、全国底图、微服务/K8s。 | 至少一个真实团队持续用闭环交付任务；结果可复核；权限和失败路径可演练。 | 建议范围 |
| V1 | 多团队协作、模板化流程、任务依赖、搜索、连接器管理、基础通知与用量统计；改善 Office 视图。 | 复杂跨区容灾、开放插件市场、全套地理运营产品。 | 复用流程产生重复使用；管理员可自行管理权限和连接器。 | 后续规划 |
| V2 | 多组织租户、可配置工作流、API/Webhook、扩展审计、可选 Places/Geo Core 集成、有限合作伙伴连接器。 | 无验证的全国地图网络、任意自治 Agent。 | 多个组织部署可重复；隔离、安全和支持成本有实证。 | 后续规划 |
| Phase 3 | 根据市场证据扩展 Route、Mobility、Logistics、边缘/区域部署或行业方案；按规模需要拆服务。 | 预先承诺平台化或全国覆盖。 | 明确需求密度、付款方、单位经济和运维团队能力后单项立项。 | 远期规划 |

## 8.1 MVP 成功标准（待试点确认）

闭环完整率：创建 → 分派 → 执行 → 复核 → 关闭的任务占比。

可审计率：抽样任务能还原身份、上下文引用、授权、工具调用、审批和输出。

人工介入质量：高风险动作均在执行前获得批准；失败、取消和重试状态准确。

使用价值：负责人和执行成员愿意在连续数周的真实工作中重复使用。

成本边界：单个完成任务的模型、工具、基础设施和人工复核成本可测。

阈值需在试点前按具体客户任务设定。本文件不虚构转化率、活跃用户数或收入目标。

# 九、技术架构与技术选型

## 9.1 MVP 参考架构

Web Client（工作台 / Office） → API / Application（模块化单体） → PostgreSQL（事务数据） + 对象存储（附件） + Queue / Worker（异步执行） → 模型与工具适配器 / Geo Provider。身份校验、策略授权、审计事件贯穿 API 与 Worker。

## 9.2 建议技术选择

| 领域 | MVP 选型建议 | 选择理由 / 约束 |
| --- | --- | --- |
| Web 前端 | TypeScript + React / Next.js；图形层优先 DOM / SVG。 | 生态成熟；Office 可渐进增强；关键操作仍可访问。具体框架须结合团队能力确认。 |
| 后端 | TypeScript 或 Python 的模块化单体；选择团队熟悉的一种作为主栈。 | 减少早期服务运维；模块边界清楚后可按负载拆分。 |
| 主数据库 | 托管 PostgreSQL。 | 事务、关系约束、JSON 字段与地理扩展选项兼具；MVP 不必立即引入专用图数据库。 |
| 任务队列 | 托管队列或轻量 Redis 队列 + 独立 Worker。 | 耗时 Agent 运行与 Web 请求解耦；要求幂等、重试和死信处理。 |
| 对象存储 | 兼容 S3 的托管对象存储。 | 附件与导出文件不放数据库；使用短时签名链接和病毒扫描策略。 |
| 地图 / 地理 | 可替换的地图与地理编码 Provider Adapter。 | MVP 依赖托管服务；Provider 可配置；记录数据来源、精度和许可约束。 |
| 可观测性 | 结构化日志、错误追踪、指标与分布式 trace；托管服务优先。 | 以任务 / run_id / tenant_id 关联日志；敏感内容脱敏。 |
| 部署 | 单区域托管容器或应用平台；托管数据库、队列和对象存储。 | 简化运维；按实际用户量扩容应用与 Worker；不引入 Kubernetes。 |

## 9.3 架构演进原则

先按领域模块分层、定义接口与事件，部署保持简单。

当模块出现独立扩缩容、隔离、发布节奏或团队责任的真实需求时，再拆服务。

Agent Runtime 和外部工具调用放在 Worker 边界，设置超时、预算、并发上限、重试上限与取消信号。

地理服务只通过 Provider Adapter 接入；业务对象不绑定某一家地图厂商的数据模型。

# 十、数据模型与核心对象

核心数据均带组织范围（tenant_id / organization_id）和创建、更新时间；业务记录使用稳定 UUID。以下为概念模型，不是最终数据库迁移脚本。

| 对象 | 关键字段 / 关系 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| Organization | id, name, slug, plan/status, settings | 所有业务对象明确组织归属；跨组织默认隔离。 |
| User / Membership | user_id, organization_id, role, status | 用户身份与组织成员关系分开；支持邀请与撤销。 |
| Agent | id, organization_id, name, runtime_type, status, policy_id | Agent 使用独立身份与工具许可；不共享管理员会话。 |
| Project | id, organization_id, owner_id, name, status | 对成员、任务、知识引用和可选 Places 提供上下文边界。 |
| Task | id, project_id, assignee_type/id, status, priority, due_at | 状态变化留事件；关闭需结果摘要或明确取消原因。 |
| Workflow / WorkflowRun | definition_version, trigger, state, started_at, ended_at | 运行引用不可变定义版本；执行重试使用 attempt/idempotency key。 |
| Tool / Connector | provider, scopes, credential_ref, status | 密钥仅存秘密管理器；数据库只保存引用与许可范围。 |
| Approval | run_id, action, requested_by, reviewer, decision, decided_at | 批准与实际执行动作关联；超时默认不批准。 |
| KnowledgeReference | resource_uri, version/hash, access_scope | 任务读取时重新校验用户/Agent 是否可访问原资料。 |
| Place | id, organization_id, name, address, lat/lon, source, precision, visibility | 坐标可空；保留来源、精度、更新时间；不声称数据必然准确。 |
| AuditEvent | actor, action, resource, outcome, occurred_at, trace_id | 追加写入；限制访问；记录策略决策与人工审批。 |

## 10.1 初期关系

Organization 1—N Membership / Agent / Project / Place；Project 1—N Task；Task 1—N WorkflowRun / Approval / AuditEvent；Agent 或 User 可作为 Task assignee；WorkflowRun 可调用多个 Tool，并生成可追溯输出。Place 与 Project / Task 采用显式关联表，避免将地点硬编码在任务文本中。

# 十一、主要 API 与事件流

## 11.1 API 设计原则

统一版本前缀 /api/v1；JSON；稳定错误码；分页与幂等键；请求携带 request_id / trace_id。

身份认证与组织授权分离；每次资源读取和动作执行都进行服务端权限校验。

Agent 工具 API 必须绑定 run_id、允许的工具与参数 schema，并执行超时和速率限制。

Webhooks 签名、时间戳、防重放；敏感 payload 只发送资源引用和必要字段。

| 领域 | 示例端点（建议） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 组织 / 成员 | GET/POST /api/v1/organizations/{id}/members | 邀请、角色变更、移除；管理员操作记录审计。 |
| Agent | GET/POST /api/v1/agents；POST /api/v1/agents/{id}/pause | 注册、授权摘要、状态控制；实际执行经 Worker。 |
| 项目 / 任务 | GET/POST /api/v1/projects；GET/POST /api/v1/tasks | 创建、分配、状态变更、结果提交与评论。 |
| 运行 / 审批 | POST /api/v1/tasks/{id}/runs；POST /api/v1/approvals/{id}/decision | 启动运行、批准 / 拒绝、取消或重试。 |
| Places | GET/POST /api/v1/places；GET /api/v1/places/search | 组织范围内地点 CRUD / 搜索；Geo Provider 可选。 |
| 审计 / 事件 | GET /api/v1/audit-events；Webhook subscriptions | 授权范围内查询审计；事件订阅需签名。 |

## 11.2 任务运行事件流

客户端创建任务并指定负责人 / Agent 与上下文引用。

API 校验组织成员身份、任务权限、知识访问和工具策略；写入 TaskCreated。

用户或工作流启动执行，API 创建 WorkflowRun 并投递队列；返回 run_id。

Worker 按不可变策略快照执行步骤；每次工具调用先授权并记录 ToolCallRequested / ToolCallCompleted。

遇到需审批动作时暂停该步骤，发出 ApprovalRequested；未批准不得继续。

成功后写入结果与 RunCompleted；失败、超时或取消分别落状态并触发通知。

界面订阅或拉取状态；AuditEvent 追加记录关键决策、审批与状态变化。

建议事件包括：TaskCreated、TaskAssigned、RunStarted、ToolCallRequested、ApprovalRequested、ApprovalDecided、RunStepCompleted、RunFailed、RunCancelled、TaskCompleted、PlaceUpdated。所有事件携带 event_id、organization_id、occurred_at、actor_id、resource_id、correlation_id。

# 十二、权限、安全、审计与可观测性

## 12.1 权限模型

| 控制面 | MVP 规则 |
| --- | --- |
| 组织隔离 | 每个查询按组织范围过滤；后台任务在消息中携带并验证组织 ID；默认拒绝跨组织访问。 |
| 角色 | Owner / Admin、Manager、Member、Agent Service Identity 起步；权限用动作与资源策略表达。 |
| Agent 最小权限 | 每个 Agent 按任务授权数据范围、工具、参数约束、预算和有效期；不继承发起人的全部权限。 |
| 高风险操作 | 支付、删除、外部发布、对外消息、权限提升等可配置为人工审批；MVP 默认对不可逆外部动作要求确认。 |
| 凭据 | 使用云秘密管理服务；不回传前端；支持轮换、撤销和按连接器分权。 |
| 访问撤销 | 成员移除或连接器撤销立即阻止新请求；运行中任务按策略暂停或安全终止。 |

## 12.2 审计与可观测性

审计记录：身份、资源、动作、策略结论、结果、时间、来源、关联 run_id。审计日志追加写入，普通管理员不可修改历史记录。

日志脱敏：不记录完整秘密、认证 token、原始个人敏感资料或不必要的提示全文；只保存必要摘要和内容哈希 / 引用。

指标：任务完成率、队列延迟、运行耗时、工具错误率、审批等待时间、重试率、模型与工具成本。

告警：队列堆积、重复失败、越权拒绝异常升高、Provider 故障、成本预算超限、备份失败。

运行安全：速率限制、输入校验、提示注入防护、工具 allowlist、网络出口控制、内容过滤与人工升级路径。

# 十三、部署方案与扩展策略

| 阶段 | 部署形态 | 扩展方式 |
| --- | --- | --- |
| MVP 试点 | 一个区域；前端与模块化 API；独立 Worker；托管 PostgreSQL、对象存储、队列、秘密管理和日志。 | 按 Web 请求与任务并发分别扩容；备份并演练恢复。 |
| V1 | 生产环境与预发布环境隔离；自动化发布、迁移管理、告警与访问审查。 | Worker 按运行类型 / 优先级分队列；为重任务限制并发和预算。 |
| V2 | 多组织租户、独立客户配置；评估专属实例或数据驻留需求。 | 按实测热点拆模块；引入更严格的租户隔离验证与容量规划。 |
| Phase 3 | 若客户或合规要求明确，再评估多区域、专属部署、边缘接入或 Kubernetes。 | 基于 SLA、数据驻留、运维团队和成本模型决策。 |

扩展顺序：单体内模块化 → 读写与 Worker 负载隔离 → 针对实测瓶颈做数据库 / 队列扩展 → 只拆有独立扩缩容或治理需求的服务。避免以“未来可能很大”为理由提前承担分布式事务、服务网格和集群运维成本。

# 十四、Logo 与品牌设计系统

## 14.1 名称与表达

| 元素 | 方案 |
| --- | --- |
| 高棉文名称 | ដែន |
| 英文名称 | DAEN |
| 中文名称 | 域联 |
| 口号 | Connect Every Place. |
| 品牌个性 | 连接、可信、清晰、克制；兼具数字组织与地点基础设施的开放感。 |

拼写规范：首次出现使用“ដែន / DAEN / 域联”；产品界面主品牌优先使用 DAEN，面向柬埔寨本地用户的材料可并列展示高棉文。高棉文字体必须覆盖 Khmer 字符并实际校验字形，不以拉丁字库替代。

## 14.2 三套 Logo 方向

| 方向 | 符号逻辑 | 优点与风险 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 连接之域（推荐） | 以四个节点围绕一个开放中心，通过留白构成抽象空间 / 领域；四向连接表达 people、agents、work、places。 | 结构简单、适合小尺寸和动效；需避免看起来像通用网络图标。 | 主方案：用不完全闭合的圆角菱形 / 方域，右侧留出连接开口，内部两条路径在中心相接。 |
| B. DAEN 字母路径 | 将 D 的竖向与弧线转成路线 / 门廊，再由 A/E/N 的几何线段延展成连接路径。 | 英文识别强、适合开发者工具；小尺寸可能变成普通字母组合。 | 适合产品子品牌或开发者门户；不建议作为唯一主符号。 |
| C. 多层空间窗 | 用三个错位方框 / 窗格表示组织、项目与真实地点的层级连接。 | 可表达空间和组织层次；细节过多时容易像地图图层或房地产标志。 | 适合 Virtual AI Office 的视觉语言，不建议做主品牌首发标志。 |

## 14.3 推荐主方案细化

符号采用 24×24 网格：外轮廓为圆角方域，四个方向各留一个短开口；中间以两条弧线交汇形成连接核心，节点数量控制在四个以内。轮廓保持单线粗细，避免针脚、定位针尖或道路网形状，以免被误认成地图导航品牌。符号应能在 16 px 下仍保留“开放边界 + 中央连接”轮廓。

字标使用现代无衬线几何字体。拉丁建议选用 Inter、Manrope 或同类开源字体；中文选择清晰的现代黑体；高棉文使用 Noto Sans Khmer 等有完整 Khmer 覆盖的字体。最终商用前需检查字体许可、字距、字形覆盖和小尺寸渲染。

| 颜色角色 | 建议色值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| DAEN Navy | #17324D | 主文字、深色背景、可信与稳定。 |
| Place Teal | #20A39E | 主识别色、连接节点、交互强调。 |
| Signal Gold | #E7B85B | 仅用于审批、重点状态或少量视觉细节。 |
| Mist | #EAF3F5 | 浅色背景、空间与卡片辅助色。 |
| Ink / White | #17212B / #FFFFFF | 正文、反白和留白。 |

## 14.4 应用规范

主标：符号 + DAEN 字标；完整品牌锁定可加高棉文 ដែន 与中文“域联”，口号只用于品牌材料，不塞入小型产品标。

App icon：仅使用连接之域符号，深海军蓝底配青绿色符号；留足至少 15% 安全边距，避免细线。

Favicon：简化为开放方域 + 中央节点；16 px 版本去掉小节点和字标，提供 SVG 与多尺寸 PNG。

浅底：深海军蓝符号 / 字标，青绿色节点。深底：白色字标、青绿色符号；避免纯青绿细线叠在复杂照片上。

单色版本：黑、白各一版；确保打印、低色深和无障碍对比下仍可辨认。

## 14.5 禁用规范

不得拉伸、倾斜、旋转或任意改变节点位置、路径粗细和符号留白。

不得用渐变、阴影、发光、立体效果或纹理替代主色版本。

不得在低对比背景、复杂照片或拥挤图形上直接放置；需要时先使用干净底板。

不得将“Connect Every Place.”改写、拆字或压缩到无法阅读；不得把路线 / 地图针尖未经验证地加入主标。

不得使用缺少 Khmer 覆盖的字体替代 ដែន，也不得把品牌标志拼接成不同字形系统。

# 附录 A：需求状态总表

| 主题 | 已确定需求 | 假设 / 建议 | 后续规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位 | AI Native Organization Operating System。 | 以团队可控 Agent 任务交付作为首个价值闭环。 | 形成跨行业组织运行平台。 |
| Virtual AI Office | 属于核心产品表达中的可视化交互层。 | 二维、数据驱动、列表视图并存。 | 沉浸式空间 / 实时协作。 |
| Geo Core | 是位置基础设施，不是地图 App。 | Place 基础对象、Provider Adapter。 | Route、Mobility、Logistics。 |
| MVP 边界 | 不做地图 App、全国自有底图、复杂微服务、Kubernetes。 | 模块化单体 + 托管服务 + 单区域。 | 按已验证规模和客户要求演进。 |
| 品牌 | ដែន / DAEN / 域联；Connect Every Place.；需至少三套 Logo 并推荐一套。 | 推荐“连接之域”作为主视觉方向。 | 商标检索、完整品牌手册、动效与字体采购。 |

# 附录 B：立项前待确认事项

首个试点组织、行业、国家 / 城市以及实际购买者。

最重要的一个任务闭环和不可接受的失败结果。

是否需要 Place / Geo Core 才能完成该闭环；若需要，具体位置数据由谁提供和维护。

团队现有技术栈、部署约束、数据驻留和预算。

试点验收指标、持续使用周期、停项阈值与责任人。

主 Logo 方向审批、商标可用性、Khmer 字体与品牌资产制作责任。

版本记录：V1.0，2026-10-05。依据为用户提供的 DAEN 对话预览与完整最近 10 轮记录，以及本次明确提出的范围、内容和品牌要求。未使用外部市场数据；技术选型及用户场景均为建议，需结合团队与试点复核。