# DAEN GeoCore 项目战略与产品总纲 V1.1

品牌方向、产品边界与阶段验证框架

本版核心建议 以 DAEN（ដែន / 域联）作为位置基础设施品牌候选，以 Geo Core 作为核心技术平台。先用明确的 Geo Core M1 范围验证地点数据与交付流程，再逐步扩展到地点身份、地址、POI、入口、路线、移动和物流。品牌主张与扩展模块仍需验证和确认。

本总纲汇总当前 DAEN / Geo Core 工作区内的产品反馈、品牌分析和研发流程讨论，供后续范围确认与方案设计使用。它不是已批准的 PRD、技术架构或投资决议。文中用“已表达”“建议”“待验证”区分证据状态。

# 一 项目方向

目标方向是建设面向柬埔寨的位置基础设施能力。长期愿景可以覆盖地点身份、地址与地点目录、最后一公里入口、路线、移动和物流；Geo Core 承担底层地理数据与位置能力。该愿景是战略方向，具体首发市场、客户和收入模式尚未在现有材料中确定。

| 层级 | 当前建议 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 | ដែន · DAEN · 域联 | 强烈推荐，待正式确认 |
| 定位 | Cambodia Location Infrastructure / 柬埔寨位置基础设施 | 候选定位，待市场验证 |
| 长期网络愿景 | Cambodia Location Network | 战略表述候选 |
| 核心平台 | Geo Core | 技术平台名称候选/现工作区名称 |
| 使命表达 | Connect Every Place. / 连接每一个真实地点。 | 候选文案，待本地化验证 |

# 二 品牌架构

## 推荐名称

ដែន · DAEN · 域联 是当前第一推荐。品牌分析稿将ដែន解释为区域、疆域、领域或范围，并指出其可用于 Domain 的语境；“域联”则用中文表达地域与连接。名称语义、发音、商标和域名可用性仍须由高棉语母语者与专业检索核实。

## 产品命名方向

| 候选名称 | 可能承载的能力 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| DAEN ID / Location ID | 地点身份 | 概念候选 |
| DAEN Places | POI 与地点信息 | 概念候选 |
| DAEN Access | 入口及最后一公里访问点 | 概念候选 |
| DAEN Route | 路线服务 | 概念候选 |
| DAEN Move / Mobility | 交通与移动 | 概念候选 |
| DAEN Logistics | 物流位置网络 | 概念候选 |
| DAEN Cloud / DAEN API | 位置服务与开发者接口 | 概念候选 |
| Geo Core | 核心地理数据与位置平台 | 平台层候选 |

品牌建议保持宽于单一地图、导航或配送产品。产品命名只有在对应能力、用户和边界明确后再固化。

## 备选名称

| 名称 | 原稿释义/方向 | 原稿顾虑 |
| --- | --- | --- |
| នគរ · NOKOR · 城域 | 城市、国土与文明属性 | 商业名称重复风险 |
| ផ្លូវ · PHLOV · 路脉 | 道路、路线、物流和移动 | 更像 Mobility 子品牌 |
| ទិស · TIS · 方位 | 方向与方位 | 缩写常见，搜索区分度可能较弱 |
| ភូមិ · PHUM · 地邻 | 村落、社区与聚居地 | 容易偏向社区生活产品 |
| ចតុមុខ · CHAKTOMUK · 四方汇 | 汇聚与连接 | 原稿提及已有政府及科技品牌 |

# 三 产品问题与体验方向

## 现有工具反馈

NiuMa 能使用，但整体体验仍不够顺手。用户指出文档不便直接打开、图片无法上传和识别、项目切换麻烦。

用户认可 NiuMa 将多 Agent 工作过程可视化的“办公室感”，认为持续可见的工作动作让写代码过程不枯燥。

用户提出把办公室放大并投屏到大屏，显示成员正在做什么；未来可用触屏点选 Agent 查看功能和操作。

用户明确提出虚拟办公室中应同时有 Agent 与人类成员。

## 产品体验要求

| 能力 | 首要体验目标 | 需要防止的问题 |
| --- | --- | --- |
| 办公室大屏 | 项目、成员、任务、阶段与阻塞一眼可见 | 装饰动画与真实任务状态脱节 |
| 成员与 Agent 详情 | 点选后查看角色、当前项目/任务、活动、产出和阻塞 | 未定义权限便提供高影响控制操作 |
| 项目工作区 | 快速切换项目并加载各自资料和任务上下文 | 跨项目资料混淆 |
| 文档与图片入口 | 直接预览文档、接收图片并进入任务上下文 | 识别结果未经确认就改变需求 |
| 研发控制台 | 提交需求、查看任务树、测试结果与审批项 | 自动开发越过需求确认与人工验收 |

大屏办公室应呈现可追溯的真实工作状态。Agent 的“正在分析、编码、测试、等待确认”等表现应来自实际任务事件或执行日志；点击操作的权限、审计和人工确认规则需单独定义。

# 四 分层产品形态

| 界面层 | 用途 | 建议内容 |
| --- | --- | --- |
| Office Wall | 办公室/大屏持续展示 | 办公室空间、项目墙、Agent 与人类成员、当前任务、阻塞提醒 |
| Interactive Office | 触屏或平板交互 | 点击成员查看详情、任务与产出；受控的催办、暂停、请求协助等操作 |
| Control Console | 日常工作控制 | 需求输入、文件和图片、项目切换、任务拆分、测试、Review、审批和历史 |

对话中还提出过会议室、白板、文件桌、测试区等空间隐喻。首版优先验证状态可视化和投屏价值，之后再决定是否投入复杂空间动画、角色移动或多楼层设计。

# 五 产品范围与阶段路线

先把 Geo Core 的真实首发任务和办公室产品的验证目标分开管理。现有讨论同时包含 DAEN 的位置基础设施产品，以及团队用来管理 AI 研发的虚拟办公室；二者的用户、数据和验收标准不同，不应未经确认便合并为同一个首版范围。

| 阶段 | 建议验证重点 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M1 位置核心验证 | 选定一个明确地点数据/位置工作流；确认数据来源、地点标识、质量规则、输出和验收人 | 真实使用者完成端到端任务，数据质量与交付标准可复核 |
| 办公室展示验证 | 用真实任务事件展示项目、Agent/成员、任务阶段和阻塞，并投屏观察 | 目标使用者能正确判断谁在做什么、何处需要介入 |
| 触屏工作台 | 成员详情、文档预览、图片输入、项目切换及受控操作 | 核心交互在真实设备上完成，操作权限与确认规则明确 |
| 扩展网络能力 | 按客户与数据证据扩展地址、POI、入口、路线、移动和物流 | 每个新增模块有明确用户、数据许可、质量口径和付费/采用证据 |

M1 的具体功能、对象模型、技术架构和截止时间目前都未确定。本表是建议的验证顺序，须先形成范围基线再进入实现。

# 六 研发流程与工具分工

用户提供的工具成本背景是：Trae 为固定月费，DeepSeek 按量充值；用户认为使用 Trae 有降低成本的作用。产品价格和套餐会变化，正式测算时应重新核实。

输入需求并生成 Scope、Non-scope、验收标准与风险。

由人类确认需求基线，再进行技术设计和任务拆分。

按任务性质选择工具，记录耗时、人工介入、返工和实际成本。

运行构建、测试和 Review；失败后记录原因、返工轮数和结果。

由人类验收交付物，再总结本阶段证据与下一步。

## 模型分工讨论状态

对话中曾建议 Trae 承担高频常规开发、DeepSeek 承担输入明确的批量任务、Codex 作为复杂任务升级通道、Claude 负责架构与高价值 Review。这些角色分配及“失败两次后升级”等阈值均属待验证建议，不应当作已配置的正式路由策略。

比较单位交付成本时，除 AI 费用外，还要记录人工盯工时间、返工成本和验收失败风险。当前没有一轮对照数据，不预设模型占比或成本结论。

# 七 关键指标与阶段复盘

| 维度 | 建议记录 | 口径要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求理解 | Scope 偏差、遗漏和变更次数 | 按预先约定的验收标准逐项判断 |
| 计划质量 | 任务拆分返工、依赖遗漏 | 记录开始执行后发现的计划缺陷 |
| 交付质量 | 构建、测试、Review 和人工验收结果 | 保留可复核的日志、提交和验收证据 |
| 人工介入 | 介入次数与耗时 | 区分必要审批与返工救火 |
| 单位成本 | AI 实际费用、人工时间、返工投入 | 以完成且通过验收的任务为分母 |
| 办公室可读性 | 使用者对成员状态、阻塞的判断准确度 | 用真实任务场景观察，不以动画活跃度代替 |

先建立一轮基线再决定目标值。没有基线时，不用“准确率提升”“节省成本”等无测量依据的结论。

# 八 待确认事项

DAEN / Geo Core 的首个目标客户、核心用户和高频工作流是什么？M1 要交付什么可验收结果？

虚拟办公室是 DAEN 面向客户的产品，还是团队内部研发工作台？两者是否为两个独立产品？

首版大屏接入哪些真实任务事件和 Agent 执行数据？数据从何处读取？

首版是否包含文档预览、图片识别和一键项目切换？

触屏可执行哪些操作，哪些必须由人类确认并留下审计记录？

NiuMa 的代码、API 和事件模型是否足以承载工作台扩展？需要先做代码与接口评估。

DAEN、域联及子品牌的商标、域名、社交账号和高棉语用法核验结果是什么？

地点数据从何处获得，许可、更新频率、覆盖率、准确率和纠错机制如何定义？

# 九 当前决策状态

| 主题 | 当前记录 |
| --- | --- |
| 品牌 | DAEN / 域联是第一推荐；尚未记录正式商标和品牌批准。 |
| 战略定位 | Cambodia Location Infrastructure 是定位候选，需客户需求与市场验证。 |
| 技术平台 | Geo Core 作为核心平台的架构方向候选，尚未有技术方案核验。 |
| NiuMa | 曾有“作为唯一主体”的肯定回答，随后因文档、图片和项目切换问题修正为候选编排内核；平台最终选择未定。 |
| 虚拟办公室 | 大屏、办公室氛围及 Agent 与人类共处是用户明确提出/认可的方向；产品边界和优先级待确认。 |
| 模型路由 | 按任务和成本结构分工的建议未经过项目实测，不视为正式配置。 |

资料来源与核验边界：本版依据工作区已归档的产品方向、研发流程、品牌策略文档及用户提供的品牌分析稿。原稿提及 Wiktionary、柬埔寨政府 Gazetteer 和 Chaktomuk Digital Platform；本总纲未重新核验相关引文、语言主张、竞争关系或商标状态。版本：V1.1  |  日期：2026-10-05  |  状态：项目讨论稿，待范围与品牌确认